АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЛЮБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Любинского муниципального района Омской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2023 г.                           №  98-п                               п. Северо-Любинский

- Об изменении существенных условий муниципального контракта

- № Ф.2023.613002 от 28 июля 2023 года на выполнение работ по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи МБОУ "Северо-Любинская СОШ имени А.М. Литвинова" по ул. Советская, 21; БДОУ "Северо-Любинский детский сад" Любинского муниципального района Омской области по ул. Никифорова, д. 53 в п. Северо-Любинский Любинского муниципального района Омской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Постановления Администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от 11 сентября 2023 года № 97-п «О мерах реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», руководствуясь Уставом Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующее изменение в существенные условия муниципального контракта № Ф.2023.613002 от 28 июля 2023 года на выполнение работ по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов по ул. 60 лет Октября, д. 4 в п. Пролетарский Любинского муниципального района Омской области (номер реестровой записи контракта 3551907863223000002, идентификационный код закупки 233551907863255190100100190014211244), заключенного между Администрацией Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» и Индивидуальным предпринимателем Главой КФХ Фаст Иваном Михайловичем:

- 1.1. Изменить сроки выполнения работ, согласно проекта Дополнительного соглашения к муниципальному контракту (Приложение №1 к настоящему Постановлению), в связи с длительной поставкой оборудования, необходимого для выполнения работ.

2. Заключить Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № Ф.2023.613002 от 28 июля 2023 года, а также разместить его в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в срок, установленный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Северо-Любинский муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Северо-Любинского

сельского поселения								       А.В. Айдель

Приложение №1

К Постановлению Администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района

от 15.09.2023г. № 98-п

- Проект

- Дополнительное соглашение №1

к муниципальному контракту № Ф.2023.613002 от 28.07.2023г.

ИКЗ 233551907863255190100100190014211244

п. Северо-Любинский Любинского района Омской области                 «__» __________ 2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЛЮБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, выступающая от имени СЕВЕРО-ЛЮБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Айдель Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Фаст Иван Михайлович (ИП Глава КФХ Фаст И. М.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Фаст Ивана Михайловича, действующего на основании сведений о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 305552113100857 от 11.05.2005г.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- В связи с длительной поставкой оборудования, необходимого для выполнения работ, внести изменения в муниципальный контракт № Ф.2023.613002 от 28.07.2023г. (далее Контракт) следующего содержания:

- пункт 1.4. контракта изложить в новой редакции: «1.4. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – дата заключения контракта, окончание выполнения работ – не позднее 10 ноября 2023 года.».

- Иные условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

| Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью муниципального контракта № Ф.2023.613002 от 28.07.2023г. Заказчик Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области ИНН 5519078632, КПП 551901001 Местоположение, почтовый адрес: 646177, Омская обл., Любинский р-н, п. Северо-Любинский, ул. Никифорова, 53. Телефон: +7-38175-26637. E-mail: admsvl13@rambler.ru Банковские реквизиты: л/с 613010011 Администрация Северо-Любинского сельского поселения (Администрация Северо-Любинского сельского поселения) БИК 015209001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск ЕКС: 40102810245370000044 Р/счет: 03231643526294375200 Глава сельского поселения _______ Айдель А.В |  | Подрядчик Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Фаст Иван Михайлович ИНН 552101195644 ОГРНИП 305552113100857 от 11.05.2005г. Местоположение, почтовый адрес: 644001, Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д.80, кв. 17 Эл. почта: vanya.fast@mail.ru Телефон + 79236883317 Банковские реквизиты: Наименование банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК", г. Москва БИК 044525974 к/с: 30101810145250000974 р/с: 40802810600004020832 ИП Глава КФХ Фаст И. М. |
| --- | --- | --- |